## Slide 1: Plan d'implémentation de migration de l'architecture IT(Rep'Aero)
SAID ELKARIMI
Rep'aero

## Slide 2: Plan
Introduction
Contraints du projet
Analyse de faisabilité
  L'Analyse de l’architecture IT source et cible
  Risques de migration
  Les impact de migration
Roadmap
Plan d'implémentation de migration
  Cycle de vie
  Intégrité et modalitée de récupération des données
  Disponibilité et reactivation de service

## Slide 3: Introduction
Rep'Aero
Entreprise de maintenance préventive et corrective des pièces d’avion.
Au sud-ouest de la France.
Être un acteur incontournable de la maintenance aéronautique.
Recentrer les capacités de l’entreprise.
Améliorer la satisfaction des clients
Enjeux
La direction décide de faire une migration de l'architecture IT source vers une architecture cible retenue.
Perdu un client important!!!

## Slide 4: Contraintes du projet
Faisabilité de projet de migration
Coût de 50 000 $ pour le projet de migration
Période de 1 mois pour l'étude
RoadMap
Plan d'implémentation

## Slide 5: Analyse faisabilité
Analyse de l’architecture IT source et cible
Modules de l’architecture IT source
Module de l’architecture IT cible
La gestion des clients
La gestion des fournisseurs
La gestion des stocks
La gestion de domaine de production et de maintenance
La gestion des clients
La gestion des fournisseurs
La gestion des stocks
La gestion de domaine de production et de maintenance
La gestion des ressources d'entreprise

## Slide 6: Analyse faisabilité
Analyse de l’architecture source et cible
Analyse de l’architecture IT source
Analyse de l’architecture IT cible
Les technologies utilisées sont très coûteuses et non personnalisable
Le système de persistance est hétérogène
Basé sur technologie obsolètes (IBM AS 4000, Ms Access)
Les composants de l’architecture sont interconnectés
Un système de persistance homogène (Oracle)
API pour favoriser l’accès aux systèmes externes
Flux d’information standardisés à travers des API Web (protocol HTTPS)
Lecteurs des codes-barres.
Fournisseur Cloud Saas

## Slide 7: Analyse faisabilité
Risques de migration:
Description | Probabilité de risque | Criticité | Solution anticipée
Sous-estimation du projet de migration | 50% | Important | Évaluer l’envergure du projet avec l’équipe d’infrastructure et l’équipe de migration..
Connaissance insuffisante de l’état de l’art dans le domaine. | 50% | Très Important | Maintien de la veille technologique Faire appel à un expert technique disposant d'excellentes références.
L'organisation de l’équipe n’est pas apte à faire face à une situation de stress. | 50% | Important | Mettre en place des évènements de Team building Anticiper une formation sur la gestion de stress
Description | Probabilité de risque | Criticité | Solution anticipée
Interface utilisateur difficile à maitriser par les utilisateurs de l’ancien système. | 60% | Très Important | Envisager l’intégration des fonctions qui manquent Mettre en place une liste des fonctions que le système actuel supporte
La complexité dans l’intégration des nouvelles évolutions pour certains fournisseur de solution cloud ou de base de données. | 60% | Très Important | Etablir une étude sur le cout actuel et le cout de l’intégration du nouveau système
Perte de données produits et clients | 30% | modéré | Identifier une stratégie de gouvernance des données. Prévoir une procédure de back-up.
Abandon du produit ou service par le fournisseur | 30% | Modéré | Identifier des fournisseurs remplaçants

## Slide 8: Analyse faisabilité
Les impacts de migration:
Parties prenantes | Impact technologique | Impact organisationnel | Impact financier | Impact juridique
CEO | Utilisation des technologies à jours et performant. | Automatisé les opérations manuelles de gestion de stock et de comptabilité. Améliorer la gestion de relation client grâce au CRM | Maintenance du système moins couteuse. Retour sur investissement à long terme. | Maintenir la vision de l’entreprise en matière de respect des règlements français et européen, pour la sécurité des données de production.
Architecte logiciel | Utilisation des technologies homogène, performant et sécurisé | Des technologies modulaires, simple à maintenir et à faire évoluer. | Optimiser l’allocation des ressources liés aux maintenances et à l'évolution du système. | Le respect des protocoles judiciaire liée aux manipulations de données de production et de client.
Responsable du servie IT | Utilisation des technologies homogène, performant et sécurisé | Permet de soutenir une stratégie de gouvernance des donnés de productions et de client. | Optimiser l’allocation des ressources liés aux maintenances et à l'évolution du système. | Le respect des protocoles judiciaire liée aux manipulations de données de production et de client.
Technicien de maintenance | Mobilité pour l’accès aux ordres de mission. | Simplifié l’accès aux ordres de mission Simplifié la gestion de stock Optimisé la gestion des opérations de maintenance. |  | Le respect des protocoles judiciaire liée aux manipulations de données de production et de client.
Les clients | Performance technique. Sécurisations des données. | Améliorer l’expérience client grâce au CRM |  | Assurer la sécurité des données client selon les règlements français et européen.

## Slide 9: RoadMap Migration
 | Phase 1 | Phase 2 | Phase3 | Phase 4
Temps | 2 Semaine | 2 Semaine | 2 Semaine | 2 Semaine
Contenu de l’étape | Fournisseur Ressources Entreprise | Stock | Domaine de production | Client Lancement production
Livrables de l’étape | IHM Fournisseur IHM ressource entreprise API Colissimo API ressource entreprise BDD : (Fournisseur, Bon de commande, Suivi de paiements, disponibilité technicien) | IHM stock Lecteur code-barre + Gide d’utilisation App alerte sms BDD : (Stock) | Application mobile IHM production API production BD : (workflow, outils, Doc technique) | IHM client API Client Interface web facturation BD : (Client)

## Slide 10: Plan d'implémentation de migration
Cycle de vie :
Phase 1- Pré-déploiement :
Conception de déploiement
Phase 2- Déploiement :
Phase 3- Post-Déploiement :
Opérer l’architecture actuel en parallèle avec la cible.
Valider l’architecture retenue.
Extraction de modèle de données source.
Installation du système de gestion de base de données et mise à niveau.
Validation des données en Staging.
Extraction et Migratio BD vers l’environnement cible
Conception de modèle de données cible inclut (script et PS)
Amélioration et mise à niveau système.
Extraction et Migration de la base de données en Staging
Réglage des performances
Lancement.
Intégration et test
Déploiement
Accompagnement des parties prenantes (prise en main)
Poste | Besoin d’accompagnement
Architecte technique | Avoi accès aux documentations techniques détailler des fournisseurs de solution cloud, et base de données. Avoir accès aux documentations détailler de l’architecture cible.
CEO | Former sur tous les modules, les outils et les nouvelle IHM.
Responsables du service IT | Former sur les modules fournisseur, stock, domaine de production, IHM, apps mobile.
Technicien de maintenance | Former les techniciens savoir manipuler l’application mobile et savoir accéder aux documents cloud.
Client | Accompagner le client pour maitriser l’outil de prise des rendez-vous.
Les parties prenantes (prise en main)

## Slide 11: Plan d'implémentation de migration
Intégrité et modalitée de récupération des données :
Fiabilité
Traçabilité
Accessibilité et récupérabilité.
Examiné :
Suppression des données en double
Validation des données
Une validation d’entrée
Assuré :
Exécuté:
Utilisé un environement Stating.
Définir un processu de backup
Dupliquer les base de données
Analyse -> Validation -> Extraction - Transformation -> Chargement
Migration vers la cible

## Slide 12: Plan d'implémentation de migration
Disponibilité et réactivation de service
Définir et exécuté un sénario pour redériger les requêtes vers les base cible (Après validation et test)
Faire tournée les deux architecture en parallèle
Modifer et Mapper les fichiers de configuration comport des références à la base
Exécuté:
Validaé :
Valider le processus d’accès sécurisé aux données.
Tester un volume de 10 à 20% de données.
Services UP en production
0 incidents de disponibilités.

## Slide 13: Questions ?